高新区环境提升改造工程ppp项目

2020.6-2020.12运营期绩效考核报告

一、运营期绩效考核结果

项目公司本次运营期绩效考核的各项的得分为：

表1.运营期绩效考核得分表

| 序号 | 考核指标 | 考核内容 | 该项总分 | 该项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作计划 | 1.1 有按月制定的绿化养护工作计划（1.5分），无，则全部扣除； 1.2 每月有绿化养护完成情况统计表（2分），无，则全部扣除； 1.3 开展定期、不定期的巡查并有巡查记录，做好台帐（2分），无，则全部扣除； 1.4 制定防汛防台、高温抗旱、扫雪防冻预案，成立防汛防台、扫雪领导小组（1.5分），缺一项扣0.5分 1.5 有险树登记及处理情况记录（1分），无，则全部扣除； 1.6 整改单要及时按要求整改回复（2分），有一次未按要求整改回复的，扣1分。 | 10 | 7 |
| 2 | 养护管理（基础工作情况） 养护管理（基础工作情况） | 道路绿化： 2.1.1 达到二级养护标准（5分），不达标此项不得分； 2.1.2 道路行道树无缺株现象，无死树险树（7分）有一处扣1分；新栽、补植乔木养护措施到位，做好扶木、卷干、浇水等栽后养护工作，成活率不低于95%（7分）有一处扣1分；成活率每降低5个百分点扣0.5分；树冠均衡匀称，生长正常，树上无钉挂招贴晾晒（3分），有一处扣0.2分；按养护规范及时修剪剥芽，无病枯枝（4分）；未及时修剪，有一处扣0.3分；花灌木按设计及养护要求及时整形修剪，无缺损、无缺档、不脱脚、长势茂盛（4分），有一处未达要求扣0.5分； 2.1.3 绿化内基本无黄土裸露现象，无坑洼积水（5分），有一处扣0.5分；绿化池内植物叶片防尘、控尘（3分），有一处扣0.5分；草坪地被及时修剪整齐无杂草、生长旺盛（5分），未及时修剪，有一处扣0.5分；生长不良（3分），有一处扣0.5分； 2.1.4 绿化内卫生整洁，无果皮纸屑等垃圾（4分），有一处扣0.2分； | 50 | 45 |
|  |  | 滨河绿化带： 2.2.1 达到二级养护标准（5分），不达标此项不得分； 2.2.2绿化带内无死树险树（5分），有一处扣0.5分；乔木树冠均衡匀称，生长茂盛，树上无钉挂招贴晾晒（2分），有一处扣0.5分；按养护规范及时修剪剥芽，无病枯枝（2分），未及时修剪，有一处,扣0.5分；新栽、补植乔木养护措施到位，做好扶木、卷干、浇水等栽后养护工作，成活率不低于95%（3分），95%以下，成活率每降低5个百分点扣1分； 2.2.3花灌木按设计及养护要求及时整形修剪，绿篱无缺损、无缺档、不脱脚、长势茂盛（3分），有一处未达要求扣0.5分；补植的花灌木成活率不低于98%（2分），98%以下，每降5个百分点扣0.5分； 2.2.4草坪地被及时修剪整齐无杂草、生长旺盛（2分），未及时修剪，有一处扣0.3分，生长不良，有一处扣0.3分；绿地内基本无黄土裸露现象，无坑洼积水（2分），有一处扣0.3分； 2.2.5广场内花卉布置具艺术性，四季有花（2分）不满足要求有一处扣0.5分； 2.2.6绿地内卫生整洁，无果皮纸屑等垃圾杂物（2分），有一处扣0.2分。 | 30 | 27 |
| 3 | 关键步骤考核 | 3.1养护过程中的关键步骤的完成进度（1分）。未达要求的，一次扣0.5分； 3.2养护过程中的关键步骤的完成质量（3分）。未达要求的，一次扣0.5分； 3.3养护过程中的关键步骤的台账记录（1分）。记录不全的，一次扣0.2分，无记录的，一次扣0.5分； 3.4主要管理人员考勤（5分），无故缺勤1次扣1分。 | 10 | 8 |
| 5 | 运营期绩效考核总分 | / | 100 | 87 |

本次运营期绩效考核总得分共计： 分，对应的运营期绩效考核金取值表为：

表2.运维绩效考核系数取值表

| 序号 | 年综合得分X | 运维绩效考核系数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | X≥90 | +（当年应支付可用性服务费*30%+当年运维费）*3% |
| 2 | 80≤X＜90 | 0 |
| 3 | 70≤X＜80 | -（当年应支付可用性服务费*30%+当年运维费）*3% |
| 4 | 60≤X＜70 | -（当年应支付可用性服务费*30%+当年运维费）*8% |
| 5 | X＜60 | -（当年应支付可用性服务费*30%+当年运维费）*15% |
| 6 | X＜60 （运营期内连续2年或累计4年） | -（当年应支付可用性服务费*30%+当年运维费）*100% |

当80≤X＜90，运维绩效考核系数取值为0

二、运营期绩效考核总结

根据我方对项目公司运营期第二期绩效考核结果可得：

项目公司本次运营期绩效考核得分为87分，运维绩效考核系数取值为0。